## Slide 1
경영학부 김병권
국제통상학과 김기호
법학과 이예성
산업시스템공학과 윤건식
늙은코끼리(6)
T-REX RUSH 중간발표

## Slide 2
기존 계획표와 비교, 추가된 기능 일람
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
+ 창모드 관련 기능
+ 일시정지 추가
 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차
모듈화 |  |  |  |  |  | 
사운드 추가 |  |  |  |  |  | 
목숨 기능 |  |  |  |  |  | 
랭킹 기능 |  |  |  |  |  | 
메인 메뉴 |  |  |  |  |  | 
마우스 입력 |  |  |  |  |  | 
아이템 추가 |  |  |  |  |  | 
장애물 추가 |  |  |  |  |  | 
UI 개선 |  |  |  |  |  | 
인디케이터 추가 |  |  |  |  |  | 
버그 테스트 및 최종 보완 |  |  |  |  |  | 
: 추가 완료된 기능
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표
Notes: 2차 제안서를

## Slide 3
추가된 기능 <모듈화>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
./Main.py
SRC
./src/ptera.py …
./src/setting.py …
./Main.py
모듈화를 진행했습니다. 관리가 용이하도록
Main.py에 모여있던 코드들을 class별로 분리했습니다.
▲Code on GitHub
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표
모듈화 진행

## Slide 4
추가된 기능 <사운드 추가>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
BGM과 아이템 획득 사운드를 추가했습니다.
또한 BGM을 켜고 끄는 기능을 추가했습니다.
▲SOUNDS FOLDER
▲BGM ON/OFF BUTTON
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 5
추가된 기능 <목숨>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
목숨과 게임 화면 내 목숨 인디케이터를 추가했습니다.
장애물에 부딪혔을 때 캐릭터가 깜박거리도록 그래픽 리소스를 수정 했습니다.
▲LIFE INDICATOR
▲DINO.png modification
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표
ADDED!

## Slide 6
추가된 기능 <랭킹보드>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
파일 기반 데이터베이스를 구축, 랭킹보드를 구현했습니다.
게임을 종료해도 데이터가 파일에 저장되어 초기화되지 않으며
게임 내에 데이터를 초기화할 수 있는 버튼을 추가했습니다.
▲SCORE RESET BUTTON
▲SCOREBOARD
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 7
추가된 기능 <메인메뉴 & 마우스 입력>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
바로 게임이 시작되는 기존과 다르게 메인메뉴를 제작했습니다.
또한 마우스 클릭으로 게임실행, 랭킹보드, 크레딧 창으로 진입 가능합니다.
▲MAIN MENU
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 8
추가된 기능 <인디케이터 추가>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
현재 게이머의 Gamespeed를 보여주는 가속 인디케이터를 추가했습니다.
▲SPEED INDICATOR
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 9
추가된 기능 <아이템>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
기존에 없던 아이템을 추가했습니다.
목숨 : 획득 시 목숨 증가
무적 : 획득 시 무적상태 지속
속도 : 획득 시 게임 스피드 느려짐
▲IN GAME
목숨
무적
▲GRAPHIC RESOURCES
속도
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 10
추가된 기능 <장애물 추가>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
밟으면 크게 점프하는 점프대 오브젝트를 추가했습니다.
▲임시 이미지 입니다…
▲추가예정 이미지 입니다
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 11
추가된 기능 <추가 개선사항>
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
이외에도 계획에 없었던 아래와 같은 추가 사항이 있었습니다.
1)창 크기 조절 2)최소해상도 변경 3)고정화면비 적용 4)일시정지 창 추가
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표

## Slide 12
최종 목표
늙은코끼리(6) T-REX RUSH
이미지 보완
기능을 우선적으로 구현하면서 사용한 임시 아이템 이미지들을 새로운 이미지로 교체합니다.
코드 최적화
불필요하게 반복되는 코드, 숫자 하드코딩 등을 정리합니다.
랭킹보드 보완
랭킹보드를 스크롤 가능하도록 수정합니다.
장애물 추가
점프대 이외의 추가 장애물을 구현합니다.
전체화면 기능 추가
전체화면이 가능하도록 기능을 추가합니다.
README 제작
현재까지 추가된 기능 | 최종 목표